招标控制价编制说明

工程名称：天然矿泉水水源卫生防护带建设工程

- 工程概况 1、建设地点：莆田市荔城区 2、工程专业：室外道路工程 3、工期质量：合同工期 天；工程质量：合格工程； 4、工程主要内容：室外工程 - 编制范围 莆田市荔城区建筑设计有限公司于2017年04月出具的施工图设计文件天然矿泉水水源卫生防护带建设工程 ，编制范围包括室外道路工程等.具体详见预算范围说明； - 编制依据 1、图纸：莆田市荔城区建筑设计有限公司设计的天然矿泉水水源卫生防护带建设工程（2017年04月）、业主及设计院回复函等； ### 2、招标文件：编制的招标文件及其工程量清单；其中存在与现行计价规定不一致的内容：无； - 地质勘察报告：无； 4、计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）《福建省建设工程工程量清单计价表格》（2016）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《仿 古建筑工程工程量计算规范》（GB50855-2013）、《构筑物工程工程量计算规范》（GB50860-2013）实施意见、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）实施意见、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）实施意见 5、消耗量定额：《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省装饰工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）、《福建省市政工程消耗量定额》 (FJYD-401～407-2005)、《福建省安装工程量消耗量定额》（2012版）及现行补充或调整文件； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2016版）的通知 闽建筑[2016]15号；工程排污费：不计； 7、人材机价格： （1）人工单价，按照《福建省住房和城乡建设厅关于发布建设工程人工预算单价的通知》闽建筑函[2013]92号及闽建筑函【2014】156号关于调整房屋建筑工程模板人工预算单价的通知； （2）施工机械台班价格，按照《2017年第1季度福建省施工机械台班单价》； （3）材料价格，参考建设工程造价主管部门发布的《福建工程造价信息》中莆田市2017年4月综合信息价、2014版《莆田市安装工程材料价格》及市场询价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）； 8、其他：无。 - 取费标准 - 风险费率：按1%； - 缩短工程措施费：无； - 优良工程增加费：无，按合格工程； - 总承包管理费率：不计； - 劳保费率：按不分类别； - 价格调节基金费率：无； - 税率：按11%； - 其他：无。 - 意外伤害保险费率：按0.19% - 措施项目 - 脚手架：无。 - 混凝土模板及支架： 扣件式钢管支撑胶合模板 。 - 围堰：无。 - 便道及便桥：无。 - 洞内临时设施：无。 - 大型机械设备进出场及安拆：无。 - 施工排水降水：无。 - 处理、监测、监控：无。 - 材料二次搬运：无。 - 行人、行车干扰：无。 - 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施：无。 - 爆破安全措施：无。 - 试验爆破措施：无。 - 爆破现场警戒与实验措施：无。 - 大型机械基础、轨道：无。 - 大型机械检测：无。 - 水上支架平台：无。 - 其他：无。 - 本工程预算范围说明 - 、土方部分： 1、 土方按三类土考虑，原土回填，外运运距3km； 2、根据设计回复：原地面场地平整，按场地平整考虑，不考虑挖土方和地面的拆除。本次只考虑排水沟和旗台的基础土方。 - 、室外部分： 1、其余做法按图纸设计计入 - 主要材料及设备 招标人要求的主要材料设备品牌及本控制价取定情况见下表 材料名称; 品牌范围; 控制价取定品牌; 备注. 水泥; 大田广平岩城牌；建福牌；炼石牌; 大田广平岩城牌. 2、经市场询价的材料、设备有：详见询价记录。