建筑工程招标控制价编制说明

工程名称：A区块教学实训楼地板瓷砖改造工程

- 工程概况 1.建设地点：莆田市涵江区。 2.工程专业：单独发包的装饰工程。 3.工程类型：体育馆。 4.合同工期： 10天 ；工程质量等级： 合格工程 。 5.招标范围：A区块教学实训楼地板瓷砖改造工程等；单独发包的专业工程： 无 。 6.工程特征： - 建筑面积：装修改造总面积：3002.226m2，其中1#实训楼改造面积1488.81m2，1#院系教学楼改造面积1513.416m2。 - 层数、檐口高度：无。 - 结构质式：无。 - 基础类型：无。 - 装饰情况：按图装修。 - 混凝土情况：无。 - 编制范围 按照中联合创设计有限公司设计的A区块教学实训楼地板瓷砖改造工程图纸，专业范围包括 二次装修工程等 ，具体如下： - 不含三通一平； - 详见工程量清单。 - 编制依据 1.图纸：中联合创设计有限公司设计的A区块教学实训楼地板瓷砖改造工程图纸及有关设计文件、设计回复函、业主回复函业主及设计院回复函等。 2.招标文件：方宇工程咨询有限公司公司编制的2023年1月招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）福建省实施细则 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）及现行补充或调整文件（截止2020年6月8日）。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）。其中，暂列金额：远程监控系统租赁费本工程不计入，详闽建建函[2020]14号文（若后期实际施工过程中有发生该费用，由建设单位与中标单位另行签订补充协议） ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：预算人工费指数按莆建管【2021】64号文编制。 （2）施工机械台班单价：《福建省2019年三季度机械台班单价》。 （3）材料设备价格：《莆田工程造价信息》（2022年11月份综合价格）建设工程材料（综合）价格、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：单独发包的装饰工程。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：无。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：无。 4.脚手架：无。 5.施工排水、降水：未考虑 。 6.垂直运输：1#实训楼利用电梯，1#院系教学楼无电梯需考虑 。 7.大型机械设备进出场及安拆：无；大型机械设备基础： 无；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除： 未考虑 。 9.材料二次搬运： 考虑 。 10.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 楼地面瓷砖; 意特陶陶瓷，富仕通陶瓷，景益丰陶瓷; 信息价. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备： 。 - 本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 经业主确认，本项目施工期间，1#实训楼电梯可使用，1#院系教学楼无电梯。 - 经业主确认，建筑垃圾外运按3KM考虑。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 详审核说明 。