正念小屋玻璃房工程

施工招标文件

（随机抽取法）

项 目  名 称:             正念小屋玻璃房工程

招 标  编 号：           FYPT[2022]招023号

招   标   人：          湄洲湾职业技术学院        (盖单位章)

招标代理机构：          方宇工程咨询有限公司      (盖单位章)

日期：2022年11月

使用说明

1．《莆田市房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件试行范本》(2017年版)(以下简称《施工招标文件试行范本》)适用于我市房屋建筑和市政基础设施工程施工总承包、专业工程施工承包招标项目。

2．《施工招标文件试行范本》分为《简单低价法施工招标文件试行范本》、《合理低价法施工招标文件试行范本》、《综合评分法施工招标文件试行范本》、《随机抽取法施工招标试行范本》四种招标文件范本，分别适用于采用简单低价中标法、合理低价中标法、综合评分法、随机抽取法四种评标办法的招标项目。招标人在编制招标文件时，应依据《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2016]6号）、《关于进一步简化投资项目审批手续的通知》（莆政综[2016]17号）、莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》的通知(莆政综〔2020〕47号)和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定，选择适合的房屋建筑施工招标文件范本。

3．《简单低价法施工招标文件范本》、《合理低价法施工招标文件范本》和《综合评分法施工招标文件范本》各由《专用本》和《通用本》两部分内容组成，《专用本》和《通用本》互相配套使用。《专用本》和《通用本》不一致的，以《专用本》为准。《通用本》的内容一般情况下必须全部执行，如有特殊情况招标人需要修改补充的，应在《专用本》中列出。《专用本》由招标人按照范本的格式和内容要求编制。

4．《施工招标文件范本》中以空格带下划线标识的内容，由招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时填入具体内容。

5．采用邀请招标方式招标的，本招标文件的第1章“招标公告”修改为“投标邀请书”，具体内容由招标人参照招标公告的内容编制。

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款

第四章  投标文件格式

法定代表人资格证明书(格式)

法定代表人授权委托书(格式)

第五章  工程预算价文件

招标公告

- 招标条件

本招标项目 正念小屋玻璃房工程已批准建设，项目业主为湄洲湾职业技术学院，建设资金来源：自筹，招标人为湄洲湾职业技术学院，委托的招标代理单位为 方宇工程咨询有限公司 。项目已具备招标条件，现进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 建 设 地  点： 湄洲湾职业技术学院内 ；

  - 工程建设规模： 投资概算约75万元 ；

  - 招标范围和内容：以施工图纸为准，不列入招标范围的详见工程预算编制说明；

  - 工期要求：30 日历天；

  - 工程质量要求：符合国家质量验收合格标准；

- 投标人资格要求及审查办法

3.1本招标项目要求投标人须具备独立的法人资格，并具备建设行政主管部门核发的的建筑工程施工总承包三级及以上（不分主、增项差别）资质和有效的《施工企业安全生产许可证》；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

3.5投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.6投标人不得属于被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的企业；

3.7投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

3.8投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目施工的能力；

3.9本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

- 招标文件的获取

4.1招标人自2022年 11月 10 日起在 湄洲湾职业技术学院网发布招标文件。

5．评标办法

本招标项目采用的评标办法：随机抽取法

6.投标保证金的递交

本工程投标保证金为人民币壹万肆仟元整（￥14000元），具体办理详见招标文件。

7.投标文件的递交

7.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)：2022 年11 月18 日9时 00 分。

7.2提交地点为:莆田市中暨艾力艾国际中心3号楼前广场 。

7.3逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.4参加开标活动的人员应佩戴口罩，主动接受体温检测，无异常状况及体温检测合格后方可进入开标场地并服从现场工作人员安排。

8.发布公告的媒介

8.1本次招标公告在湄洲湾职业技术学院网网上发布。

9.联系方式

招标人：湄洲湾职业技术学院 ；

地址：莆田市 ，邮编：  /  ；

联系人/电话： 陈老师/18100570116 ；传真：   /   ；

招标代理机构： 方宇工程咨询有限公司  ；

地址：福建省莆田市城厢区 ，邮编：351100；

- 联系人/电话： 小陈/ 13860962274 传真：  /   ；

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1 项目名称： 正念小屋玻璃房工程

1.2 建设地点：湄洲湾职业技术学院内

1.3 建设规模： 投资概算约75万元

1.4 招标范围：以施工图纸为准，不列入招标范围的详见工程预算编制说明

1.5建设资金源：自筹

1.6 合同价格形式：固定总价合同

2.招标项目的工期和质量标准

2.1本招标项目的总工期为 30 日历天，招标人要求招标工期不超过 30 日历天。中标人如不能在招标工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日500 元向招标人缴纳逾期竣工违约金。

2.2招标项目质量标准:符合国家质量验收合格标准。若质量验收评定不能达到 符合国家质量验收合格标准 ，所造成的一切损失由中标人承担。

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包三级及以上资质和有效的《施工企业安全生产许可证》，；

3.2投标人拟担任本招标项目的项目经理应具备有效的不低于二级建筑工程(专业)注册建造师执业资格，并持有安全生产考核合格证书B证；

3.3本招标项目不接受联合体投标；

3.4非福建省行政区域内注册的投标人应按闽建办筑[2015]13号文件的规定完成入闽信息登记工作；

3.5投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整；

3.6投标人不得属于被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的企业。

3.7投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施工程总承包项目）；

3.8投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)前期准备提供设计、咨询服务的，但装修、幕墙、智能化、钢结构、消防、环境等专项工程的除外；

(3)为本项目(标段)的监理人；

(4)为本项目(标段)的代建人；

(5)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(6)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(7)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(8)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(9)被责令停业的；

(10)被暂停或取消投标资格的；

(11)财产被接管或冻结的；

(12)企业法人、拟派出主要施工管理人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(13)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(14)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市行政服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

5.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场勘察和投标预备会。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、工程预算价、图纸、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

9.1投标人可从湄洲湾职业技术学院网下载招标文件，需要书面招标文件或图纸的，可在招标公告规定的时间和地点向招标人购买。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人在阅读招标文件、踏勘项目现场中若存在疑问(包括认为招标文件中存在限制公平竞争的倾向性条款等问题)的，或认为工程预算价的工程量存在差错或漏项、材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，可在2022年 11 月 14  日17：00前直接以书面的形式向招标人提出疑问。

11.2对于投标人提出的有关本招标项目的所有要求澄清的问题，包括质疑的招标文件相关条款，招标人将认真答复，确属不合理条款或存在差错的将在答疑时予以删除、修改。

11.3经招标人核实确认，工程预算价中单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、且造价不超过1000元的，可不予调整工程量，投标人应将其误差考虑在综合单价内；若单项子目工程量误差在±1%(含±1%)以内、但造价超过1000元，或有遗漏项目或单项子目工程量误差超过±1%的，招标人将进行修正。对于工程预算价中的材料和设备的单价存在误差、工程取费费率出现差错的，招标人一并予以修正。经修正后的工程预算价作为招标答疑内容的组成部分一并公布。

11.4招标人将在2022年 11 月 16 日17:30前，在 湄洲湾职业技术学院网 发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.工程预算价和工程发包价

12.1工程预算价

本招标项目的工程预算价为 742436元(人民币)。

12.2工程发包价

本招标项目的工程发包价按以下公式计算：

工程发包价=工程预算价×(1-工程预算价下浮率)，为 653344元(人民币)。

本招标项目的工程预算价下浮率为 12 %。

13.工程预算价的编制

13.1编制依据

- 工程概况 1.建设地点：莆田市。 2.工程专业：钢结构、建筑、安装。 3.合同工期： 天；工程质量等级：合格。 4.招标范围：正念小屋玻璃房；单独发包的专业工程： 无 。 5.工程特征： - 装饰面积：/。 - 层数：/层。 - 结构质式：/。 - 基础类型：/。 - 装饰情况：按设计图纸装饰完整。 - 混凝土情况：/。 - 编制范围 按照中科华创国际工程设计顾问集团有限公司设计的正念小屋玻璃房项目图纸，专业范围包括建筑、钢结构及安装工程 ，具体如下： - 不含三通一平。 - 编制依据 1.图纸：中科华创国际工程设计顾问集团有限公司设计的正念小屋玻璃房项目图纸，专业范围包括建筑、钢结构及安装工程，设计回复函等。 2.招标文件： /编制的招标文件，其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.地质勘察报告：无。 4.计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、各专业工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）及现行补充或调整文件（截止2022年5月7日以前） 。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～ FJYD-311-2017）、《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～ FJYD-409-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2022年7月7日以前）。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2022年7月7日以前）。其中，暂列金额： 无 ；防尘措施费：根据【莆建管〔2019〕83号】文，按安全文明施工费*9.9%（仅新建项目计取）；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：按莆田市住房和城乡建设局2022年3月1日发布的《莆田市住房和城乡建设局关于发布莆田市建设工程人工费动态指数的通知》中的人工费指数1.1888计入。 （2）施工机械台班单价：按《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）。 （3）材料设备价格：按照2022年9月份（综合价格）莆田市信息价（不含增值税）、定额基价、《2021年福州市建筑工程材料价格》及市场询价等。 8、其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别：建筑、钢结构、安装。 2.缩短工期措施费：无。 3.总承包服务费费率：无。 4.税率：9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：垃圾外运按3km计算，弃置点由中标单位自理 。 2.桩基工程：无。 3.混凝土模板及支架：有。 4.脚手架： 有。 5.施工排水、降水：无。 6.垂直运输：无。 7.大型机械设备进出场及安拆： 有 ；大型机械设备基础：无 ；大型机械设备检测：无。 8.基坑支护工程拆除：无。 9.材料二次搬运：无。 10.其他：无。 - 材料设备品牌及甲供材料 1、本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. 水泥; 详见预算书; 建福、海螺、顺昌炼石; 信息价. 钢筋; 详见预算书; 三钢、鞍钢、宝钢; 信息价. 加气混凝土砌块; 详见预算书; 莆田联益、莆田九洲、莆田绿城; 信息价. 玻璃; 详见预算书; 港达、鑫锦江、明达; 信息价. 涂料; 详见预算书; 三棵树、龙梅、初日; 信息价. 防水涂料; 详见预算书; 三棵树、龙梅、初日; 信息价. 铝型材; 详见预算书; 三源、南平闽铝（k50E）、凤铝（868系列）、弘业; 信息价. 配电箱; 详见预算书; 马控、国强、荔源; 马控. 灯具; 详见预算书; 莆阳、罗德克、超豪; 莆阳. 电线电缆; 详见预算书; 上上、超阳、太阳; 信息价. 开关插座; 详见预算书; 联塑 鸿联 西门子; 信息价. 给排水管及电工套管; 详见预算书; 亚通 联塑 金牛; 信息价. 卫生洁具; 详见预算书; 美标、法恩莎、3U; 信息价. - 甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 3.经市场询价的材料设备：/。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目名称; 项目特征; 计量单位; 工程量计算规则; 工程内容. - 其他需要的说明 - 建筑部分 - 本工程土方仅考虑基础埋深部分，土质按三类土考虑。 - 经设计确认，卫生间地面做法按11J930-G6/地13计入。 - 经设计确认，卫生间隔断按高度2.1米计入。 - 因标高问题，咨询设计，1-6轴交C轴混凝土柱子高度按150mm计入，暂未考虑配筋，其余柱子配筋按下图计入： - 图纸未体现过梁做法，本工程暂未计入。 - 图纸未体现室外散水做法，本工程暂未计入。 - 加气混凝土砌块等级按A5.0计入。 - 成品仿木栏杆按450元/m包干计入。 - 钢化玻璃6+1.14PVB+6主材价按不含税214.16元/m2计入。 - 木塑地板主材价按不含税100元/m2计入。 - 仿木纹砖主材价按不含税108元/m2计入。 - 本工程钢构件金属构件运输运距20km计入。 （二）安装部分

(三)投标文件

13.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成。

(1) 投标承诺函

(2) 法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

（3）营业执照、资质证书、安全生产许可证等复印件

14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为90日历天(从投标截止之日算起)。

15投标保证金

15.1.1、投标保证金金额：14000元人民币；

15.1.2、投标保证金形式：①现金现场递交②或银行保函③或担保保函。

1）现金形式:采用现金方式缴纳投标保证金的投标人须以人民币：14000元，在投标截止前向招标人缴交，未中标的投标保证金开标会后当场退还，中标人的投标保证金在与建设单位签订施工合同后无息退还。中标人的投标保证金在中标后开标当天转入招标人所指定的账户。未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

2）以银行保函及担保保函形式递交的保函格式及内容要求（如：招标人名称、项目名称、招标编号、投标保函额度、查验保函网址等），保函退还：未中标的投标保证金银行保函原件与复印件在开标会当场退还，中标人的投标保证金银行保函原件与复印件在与招标人签订合同（如中标人需提交履约保证金，包括中标人已按招标文件规定提交履约保证金）后的5日内，由招标人将投标保证金银行保函退还中标人），开具银行保函的费用由投标人自理 。根据《莆田市住房和城乡建设局关于进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程投标、履约和质量保证金管理工作的通知》的文件要求开具银行保函银行是指依法设立、商事登记在本市，获得银行业监督管理机构许可开展保函业务的金融机构，包括各商业银行的分行、支行（不包括银行分理处、储蓄所）。

银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格；担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。

投标人以投标保函提交投标保证金的，应由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将投标保函原件在投标截止前单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人授仅委托人签字确认。

15.2投标保证金的有效期：90日历天(从投标截止之日算起)。

15.3投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

15.4投标人发生下列情况之一的，投标保证金将被没收：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应按照招标文件第三章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程发包价、招标工期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

16.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为四份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

17.投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

18.投标文件的递交地点、递交截止时间

18.1投标文件的递交地点为：莆田市中暨艾力艾国际中心3号楼前广场，由招标代理单位负责现场登记接收。

18.2投标文件的递交截止时间是：2022 年 11 月18 日 9时 00分。

18.3.逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

18.4 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3家的，招标人将重新组织开、评标。

(四)开标、评标及定标

19.开标

19.1开标会定于2022 年  11 月 18日 9时00分在莆田市中暨艾力艾国际中心3号楼前广场进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

19.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书。

19.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

19.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律。

(3)确定进入资格审查的潜在投标人名单。

抽签确定进入查验投标人及其代表的身份程序的投标人。确定进入资格审查的潜在投标人名单，若投标人少于15家(含15家)的，则所有投标人全部进入资格审查；若投标人多于15家，则在资格审查前随机抽取10家进入资格审查程序，未抽中的，退出资格审查和中标人抽取程序。以投标人递交投标文件的顺序号对应代表该投标人，由招标人代表当众抽取10个号码，所对应的投标人进行资格审查，未抽中的不进入评标程序。

(4)查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第21.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

4)投标人的企业季度信用得分不得低于60分（适用于房屋建筑和市政基础设施总承包项目）。

5)投标人被纳入福建省建设工程责任主体不良记录“质量安全黑名单”和“文明施工黑名单”，且在“黑名单”管理有效期内的。

6）未按规定交纳投标保证金的。

(4) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(5) 查询投标人的投保证金缴纳情况、企业季度信用得分（如有时）、法人或项目负责人或委托代理人身份等信息。

(6)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、工程质量、工期、项目负责人姓名及其它必要的内容。

(7)投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

20.评标：

20.1 招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

资格审查小组审查投标文件，确定进入公开抽取中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入随机抽取程序：

20.1.1投标人的企业营业执照、企业资质证书和安全生产许可证不符合招标文件要求的；

20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

20.1.4具有投标须知第3.8条情形之一的；

20.1.5投标人拟派出项负责人不满足招标文件要求的；

20.1.6投标人企业信息和拟派项目管理人员信息无法在福建省建筑市场综合监管信息平台查询到或查询到的信息不完整。

21.确定中标人

21.1从审查合格的投标人中随机抽取一家中标人。

21.2招标人或招标代理机构宣布抽取规则；

21.2.1公开随机抽取采取三轮抽取法，第一轮抽取顺序号，第二轮抽取对应号，第三轮抽取中标单位。

21.2.2第一轮由投标人以签到（或入围）先后依次抽取顺序号。第二轮由招标人抽取对应号。第三轮由投标人抽取中标单位。

21.2.3当众展示公开抽取工具，经监督人员和各投标人代表确认后，招标人或其代理机构工作人员按照进入公开随机抽取程序的投标人数额，向抽取箱内放入同等数量的号码球；

21.2.4由资格审查合格的投标人公开随机抽取一个号码球，投标人抽取的号码即代表该投标人的号码，由招标人或其代理机构工作人员当场公布顺序号，各投标人应当众签字确认；

21.2.5将球重新放进抽取箱内，由招标人或其代理机构工作人员随机抽取，所抽的号码为对应号；

21.2.6将球重新放进抽取箱内，由投标人的法人代表或其委托代理人公开随机抽取，所抽的号码与对应号相同的投标人为中标单位。

21.3招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后存档。

21.4经过审查，若合格投标人少于三家的，招标人应依法重新招标。

22.中标通知和中标公示

22.1在评标结束后3日内，招标人应将招标项目名称、中标人名称、中标价、项目经理名称（注册编号）在湄洲湾职业技术学院网公示。

22.2招标人应当自中标结果公示结束并无接到投诉通知之日起的3日内发出中标通知书。

23.附则

23.1在评标定标过程中，投标人自己认为须准备好与投标有关的证书、证明资料原件备查的，可以在招标人要求提交时当场提交，投标人不能当场提交的，资格审查小组可以作出不利于投标人的认定。

23.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

24.签订合同

24.1招标人与中标人应于中标通知书发出之日起7日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件签订《建设工程施工合同》，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订《建设工程施工合同》后2天内进场施工。

24.3中标人不按期与建设单位签订施工合同的，取消中标资格，没收投标保证金。

24.4招标人与中标人应按照莆建管[2016]88号文件的规定在施工合同内约定设立农民工工资专用账户，实行农民工工资与其他工程款分账管理制度。

24.5中标人在中标公示期满后2个工作日内领取中标通知书。

25.履约担保

25.1中标人在签定施工合同时，应向招标人提交履约保证金，履约保证金数额为合同金额的 10 %。履约保证金应采用 现金或银行保函或担保保函或保险保函 的方式提交。履约担保有效期应持续到工程竣工验收合格之日止。履约保证金在工程竣工验收合格后28天内，全额无息退还给中标人。中标人完成施工合同约定的施工项目并通过竣工质量验收后，凭工程质量验收合格证明申请返回履约保证金。

(六)标后管理

26.标后管理

26.1本招标项目的标后监督管理按照现行法律法规、部门规章和莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件执行。

26.2上述第29.1款规定的莆田市人民政府及其授权的招投标行政监督部门颁发的规范性文件主要有《福建省住房和城乡建设厅关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》（闽建建[2017]5号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑[2015]23号）、《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理规定的通知》（莆政综【2020】47号)文件。

附表1：

拟派出主要施工管理人员配备评审标准

| 项目内容 |  | 评 审 标 准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 管 理 班 子 配 备 | 项 目 经 理 | 拟派项目经理应持有有效的不低于 二 级建筑工程 (专业)建造师注册证书且通过年审有效，并持有有效的安全生产考核合格证书(B证)。项目经理必须是投标人的在职职工(以建造师注册证书上的所属单位为准)，且目前必须无在建工程。 |  |  |  |
|  | 其 他 人 员 | 其它人员配备至少应达到下列要求： |  |  |  |
|  |  | 职 位 | 最低数量 要求(人) | 职称、岗位资格要求 | 备注 |
|  |  | 项目技术负责人 | 1 | 中级及以上技术职称 |  |
|  |  | 建筑施工员 | 1 | 取得上岗证 | 经 年 检 合 格 |
|  |  | 水电（安装或设备安装）施工员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 质量（检）员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 安全员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 试验员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | 材料员 | 1 | 取得上岗证 |  |
|  |  | …… |  |  |  |

- 备注：

- (1)投标人应按《闽建建〔2018〕37号》要求配备项目管理人员，拟派项目管理人员不能同时兼任两个或两个以上项目管理职位。

- (2)投标人在投标时应按招标文件第四章“投标文件格式”中的要求填写拟派建造师的具体信息。

- (3)投标人在投标时不需填写项目技术负责人等其他项目管理人员的具体信息。

- 26.3投标人中标后若不能按《拟派出主要项目管理人员配备标准》要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员的，招标人将取消中标人的中标资格和没收其投标保证金。

# 第三章  合 同 条 款

27.合同条款

27.1本招标项目的合同条款及格式见《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)。

27.2《建设工程施工合同（示范文本）》(GF-2017-0201)合同条款原则上不应修改，但特殊情况时确需对合同条款修改、补充的，拟修改、补充的合同条款内容应在第29.4款“合同条款的修改、补充”中列明。

27.3专用合同条款中如需要明确的，在第29.5款“专用合同条款的填写”中列明。

27.4合同条款的修改和补充：

(1)专用合同条款中的“中标降幅系数”更改为“工程预算价下浮率”。

(2)若审计部门或第三方审核单位对项目进行审计，审计部门或第三方审核单位的审核结论应该作为最终结算的依据 。

(3)中标人必须按法律、法规和《莆田市建筑垃圾处置管理办法》等要求处置建筑垃圾，不得与不具备资质的渣土企业签订运输合同。”

27.5专用合同条款的填写：

(1)专用合同条款第4.6.2(4)款关于承包人更换项目经理和技术负责人违约责任的填写内容：“不属于上述第7.2款所列情况的，承包人如要求更换项目管理人员，必须经发包人和监理工程师批准、并向行政监督部门备案后方可更换，且所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于投标承诺。同时，承包人应承担违约责任，更换项目经理或项目技术负责人每人次支付违约金10000元人民币，更换其他人员每人次支付违约金5000元人民币，并直接从承包人的工程款中扣抵。

(2)专用合同条款第4.6.3(1)款关于承包人项目管理班组人员施工期间不在岗的违约责任的填写内容：“发包人、监理人或相关行政部门检查时，若发现项目经理、项目技术负责人及施工员不在岗且不能说明合理理由、或经通知不能在合理的时间内达到现场的，发包人将对承包人给予项目经理、项目技术负责人每人次10000元、施工员等其他人员每人次5000元的罚款，并直接从工程款中抵扣。由此引发的一切责任、后果由承包人承担”。

(3)专用合同条款第11.5款关于承包人逾期竣工违约责任的填写内容：逾期竣工违约金的计算方法：若承包人不能在合同工期内完成工程施工的，每延误一天，应向发包人支付逾期竣工违约金500元；违约金由发包人从承包人的工程款中抵扣，违约金上限为合同价的10%。

(4) 本工程无预付款。

（5）关于付款周期的约定： 施工单位应在每月的月底向监理单位报送当月实际完成的合同工程量报告，监理单位必须在收到报告后7个工作日内审核确认，建设单位应当在接到监理单位审核确认意见10个工作日内支付进度款。其中：

（1）施工图范围内的工程量按核定完成工程量的80%拨付。具体按以下公式计算：

工程进度款=已核定的实际完成工程价款×(1－工程预算价下浮率)×80%，其中工程预算价下浮率=(工程预算价－中标价)÷工程预算价×100%。

当工程款支付额达到实际完成的工程价款的80%时，暂停付款，预留20%作为工程尾款，待工程完工（交工、竣工）验收合格并审核结算后，且施工单位按存档规范要求将资料移交建设单位存档后，再支付至工程结算总价的 97%，余下的3%作为保修金，保修期为两年。

（2）设计变更及现场签证增加的工程量进度款规定程序报相关部门审批后，经过监理人审核后按承包人实际增加的工程量的50%拨款。余款待工程完工（竣工）验收合格并审核结算后，支付至完工（竣工）结算价的97%，余下的3%作为质量保证金，质量保证金于质量缺陷责任期满后一个月内无息返还。

（6）施工许可证及其备案、污水排放以及竣工后所有相关手续（包含规划验收、环保验收、竣工备案材料归档等）的办理，均由承包人负责办理，发包人只负责配合提供相关资料并按有关规定交纳应由发包人支付的费用。

（7）未细化规定的按《莆田市人民政府关于印发莆田市建设工程标后管理暂行规定的通知》（莆政综【2020】47号）和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门发布的规范性文件的规定执行。

（8）建设单位、承包人应当按照《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）文件规定执行。承包人应在开工前建立农民工工资专用账户，同一家企业在一个设区市可只设立一个工资专户，在工资专户下按项目设立子账户。人工费总额按照工程承包合同约定的比例或总包企业提供人工费用数额确定，拨付时间随工程款进度支付，拨付比例不低于施工合同总价的20%。施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。

第四章  投标文件格式

房屋建筑和市政基础设施工程施工

（随机抽取法）

投 标 文 件

(    本)

招标项目名称：

投标人：                             (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章)

日期：    年    月    日

目录

（一）投标承诺函

（二）企业和人员的证书、证件复印件

①营业执照副本复印件并加盖公章。

②相关资质证书、《施工企业安全生产许可证》、安全生产考核合格证书B证、项目经理等相关证书复印件并加盖公章。

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

### （一）投标承诺函

致：   {招标人名称}

1、根据你方招标工程项目编号为 {招标编号} 的  {招标工程项目名称}      工程招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程预算价及其他有关文件后，我方愿以贵方的发包价人民币(大写)            元(RMB：￥       元)作为中标价，并按上述图纸、合同条款和工程建设标准的要求承包本工程的施工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件第二章投标须知第3.7款规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、若我方中标，我方保证按招标文件规定的要求工期     {工期}    日历天内完成并移交全部工程，工程质量达到       标准。

5、若我方中标，我方将派       (姓名)( 建造师证书注册编号         ，项目经理安全生产考核证编号     ) 担任项目经理，我方保证该建造师目前无承担其他在建工程施工任务。

6、若我方中标，我方保证按招标文件附表1要求配备项目技术负责人等其他项目管理人员。

7、若我方中标，我方保证拟派出的本合同工程的主要施工管理人员在施工期间到位。

8、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

9、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将构成约束双方合同文件的组成部分。

10、若我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约保证金。

11、我方承诺，若有违反莆田市相关法律法规所规定的行为，愿意接受相应的扣分处理。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

日期：       年        月       日

（二）、企业及人员的证书、证件复印件

须附上：

1、企业证书复印件：

1)企业营业执照副本复印件并加盖投标人单位章。

2)企业资质证书副本复印件并加盖投标人单位章。

3)企业安全生产许可证副本复印件并加盖投标人单位章。

2、拟派出主要施工管理人员的证书复印件：

1)项目经理须附上建造师注册证书、安全生产考核合格证书B证的复印件。

注：注册证书或资格证书均须在有效期内或经年检有效，且投标人的企业信息和拟派项目管理人员信息应在福建省建筑市场综合监管信息平台可查询到且查询到的信息完整。

上述证书、证件、证明资料复印件均需加盖投标人单位章。

（三）法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1、法定代表人资格证明书

投标人名称：                                                  。

地    址：                                                  。

姓名：         身份证号码：                                   。

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

2、法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　    (招标人名称)的                 (项目名称)施工投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                                      （盖单位章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                             （签字或盖章）

委托代理人身份证号码：

年    月    日

本格式用于投标人代表参加开标时使用。

第五章 工程预算价文件

(另附)