湄洲湾职业技术学院电力设备

预防性试验项目招标文件

湄洲湾职业技术学院后勤管理处

2017年9月22日

- 招标公告

一、项目概况

湄洲湾职业技术学院设10KV开闭所一所，主变压器6台。本次依据《福建省电力设备交接和预防性试验规程》，对院内2012年至今建设投入使用的电力设备进行定期预防性试验。

二、报名投标单位资质要求

1、具有独立法人资格及相应经营范围；
  2、具备送变电工程专业承修承试资质；
  3、各投标单位必须提供试验人员工作资质；
     三、报名方式

有意参与投标的单位，请于2017年9月30日上午10：00前现场提交“报名投标确认函”（见附件1）的方式报名，现场报名地点：湄职院信息楼一楼后勤管理处。未报名单位的投标资格不予保证。

四、投标、开标时间及地点

投标时间：2017年9月30日上午10：00前

投标地点：湄职院信息楼6楼会议室

开标时间：2017年9月30日上午10：00。

开标地点：湄职院信息楼6楼会议室

五、注意事项

1、有意报名参与投标的单位应于2017年9月29日下午2：30在湄洲湾职业技术学院信息楼一楼后勤管理处集中，由招标方工作人员带领前往勘察施工现场。

2、投标时必须携带以下资质材料的原件备查：A、营业执照副本；B、企业相关资质证书；C、相关人员执业资格证书。

3、投投单位自带按招标文件要求的投标书，现场办理投标手续。

4、投标有效期：从投标截止日期起，投标有效期为90天。

六、联系方式

后勤管理处：13706066403 王老师

湄洲湾职业技术学院电力设备

预防性试验项目招标说明

一．投标单位资质要求

1、具有独立法人资格及相应经营范围；
  2、具备送变电工程专业承试资质；
  3、各投标单位必须提供试验人员工作资质。

二 .项目内容

详见附件3：湄洲湾职业技术学院电力设备预防性试验项目内容及要求

三.报价要求：

1、本工程由各投标单位根据“湄洲湾职业技术学院电力设备预防性试验项目内容及要求”报价。如“湄洲湾职业技术学院电力设备预防性试验项目内容及要求”提供的信息与现场踏勘得到的情况存在较大差异，或对招标文件有其它疑问，报名投标单位应于2017年9月29日下午4：00前以现场答答疑的方式向招标方质疑。

2、投标文件的工程量清单计价，应包括满足招标文件要求，完成工程量清单所列项目的全部费用，包括分部分项工程费、措施项目费、其它项目费、规费和税金。凡施工中必须发生的工作内容所需的费用都应包括在投标报价的综合单价内，否则认为合并在其它内容中。

3、工程量清单计价采用综合单价计价，综合单价包括完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。本项目采用简单低价中标法，投标单价和总价在合同执行过程中是固定不变的，中标价即为以后的签订合同价。

4、本工程规费和税金按规定计取。投标人不得将不可竞争费用降低标准计取。

- 四．付款方式

待项目全部竣工、验收合格（试验得到供电部门认可）、审计结束后十日内一次性付清余款，试验单位须开具正规发票。

五．服务承诺

中标单位必须承担项目施工安全责任，确保项目质量，提供完善的后续服务，在投标文件中对此须作出相应的承诺。

中标单位在签订项目承包合同前必须向招标方提交壹万元履约保证金（投标押金自动转为履约保证金），合同履行完毕后不计息退还。

六．工期要求

项目须在承包合同签署后10日内完工，具体时间与学院后勤管理处水电中心确认。

七．投标文件应包含以下内容

1、投标函（格式见附件1）。

2、投标总报价，并提供详细的报价测算表。

3、项目实施方案，包括施工组织设计、质量措施和安全措施等。

4、投标单位资质证明文件复印件，并加盖红章。

（1）代理人身份证；（2）法人委托书；（3）企业营业执照副本；（4）企业资质证书；（5）相关人员执业资格证书；（6）安全生产许可证书等。

5、项目质量保修书及后续服务内容。

6、必要的佐证材料及投标单位认为必须提供的其他材料。

八、投标文件的密封

1、投标单位应将投标文件（1份正本和4份副本，封面注明“正本”或“副本”字样）用文件袋装好密封，并在文件袋封口处加盖公章。投标方未按上述要求密封、盖章，投标文件将作废标处理。

2、投标文件袋上须注明投标项目名称、投标单位名称、电话、日期。

九、投标、开标

投标时间：2017年9月30日上午10：00前

投标地点：湄职院信息楼6楼会议室

开标时间：2017年9月30日上午10：00。

开标地点：湄职院信息楼6楼会议室

十、下列投标文件作无效投标处理

1.投标文件逾期送达；

2.投标文件未按招标文件的要求编制、密封；

3.投标文件内容缺失且影响评定。

十一、评标办法

评标小组将根据投标书的内容进行综合评审，在满足招标要求的基础上，以合理最低价中标。

十二、中标通知书、签订合同

经评标确定的中标单位，招标方将通过学院主页公示三天，若无异议，即向中标单位发出中标通知书。

中标单位收到中标通知书后，应在7日内与招标方签订合同，过期视为放弃中标。

湄洲湾职业技术学院后勤管理处

2017年9月22日

附件1

报名投标确认函

湄洲湾职业技术学院后勤管理处：

我单位符合                                               项目招标公告中对投标人资质条件的要求，自愿以现场投递报名参加你单位的招标，并将按时将投标书和资质材料的原件及复印件送至你处审核，参加投标。

投标单位名称：                             印 章：

经办人：                                   联系电话：

年  月  日

本确认函直接交至湄洲湾职业技术学院后勤管理处，不装入投标文件。

附件2

投    标    函

湄洲湾职业技术学院后勤管理处：

我方已收到贵方提供的                               招标文件,并已完全了解招标文件中所有条款及要求，经研究决定参加投标，同时作出如下承诺：

1、愿意接受招标文件的所有条款和条件。

2、愿按招标文件的要求承包项目及服务，投标总价为（小写）          元，          （大写）                              元。

3、同意贵方有权决定中标者或拒绝所有的投标，并理解最低报价是中标的重要条件，但不是唯一的选择标准。

4、我方保证投标文件的所有内容都真实有效，如我方中标，将保证履行招标文件（含修改书）中的全部责任和义务。

所有与本次招标有关的函件由请按以下信息联系：

公司名称：

地    址：                       邮政编码：

电    话：                       传    真：

代表姓名：                       手    机：

Email:

授权代表（签名）：

日期：

投标单位公章

附件3

湄洲湾职业技术学院电力设备预防性试验项目内容及要求

湄洲湾职业技术学院设10KV开闭所一所，主变压器6台。本次依据《福建省电力设备交接和预防性试验规程》，对院内2012年至今建设投入使用的电力设备进行定期预防性试验。

一、 项目内容

（1）开闭所内的电力设备（高压开关柜等）；
（2） 二台1000KVA欧变、一台800KVA欧变、二台630 KVA欧变、一台315 KVA美变及一台一进四出环网柜等相关电力设备。

具体内容详见“湄洲湾职业技术学院1#-6#变预试项目清单”

| 湄洲湾职业技术学院1#-6#变预试项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 1000KVA欧变 | 台 | 2 | 本次预试项目必须符合电力设备预防性试验规程要求。同时做好以下各项目试验工作：变压器直流电阻测验、变压器变比测验、交流耐压试验、电缆耐压试验、绝缘电阻试验等项目。 |
| 2 | 800KVA欧变 | 台 | 1 |  |
| 3 | 630 KVA欧变 | 台 | 2 |  |
| 4 | 315 KVA美变 | 台 | 1 |  |
| 5 | 一进四出环网柜 | 台 | 1 |  |
| 6 | 10KV开关柜手车开关 | 台 | 7 |  |
| 7 | 10KV电压互感器 | 台 | 6 |  |
| 8 | 10KV电流互感器 | 台 | 12 |  |
| 9 | 10KV避雷器 | 只 | 21 |  |
| 10 | 继电保护（微机校对） | 只 | 5 |  |
| 11 | 10KV电缆 | 根 | 8 |  |
| 12 | 柜内端子二次线路校对及整组试验 | 台次 | 7 |  |
| 13 | 整体接地电阻 |  | 全院 |  |

二、 相关说明
   1、参与投标单位须依据《福建省电力设备交接和预防性试验规程》的相关试验项目（条款），详细编制报价书；
  2、中标单位确定后，本校视资金情况对试验项目保留增减及确定试验时间的权利，中标单位根据规程的项目（条款）及要求进行逐项试验。
  3、在本院支付相关试验费用前，中标单位需提供壹套经相关单位认可的试验报告（结果）及电子档壹份。
  4、中标单位进入本校勘察后作业，人身及设备安全自行负责，对试验损坏本院的电力设备均需修复至正常使用状态。

5、报价时需提交分项试验项目清单、试验进度方案。