湄洲湾职业技术学院迁建工程

体育馆、图文信息中心BIM技术服务

招标文件

（编号：   ）

工程名称：湄洲湾职业技术学院迁建工程体育馆、图文

信息中心BIM技术服务

工程地点： 福建省莆田市涵江区梧塘镇

招 标 人： 湄洲湾职业技术学院

日    期：  2017年7月14日

招标公告

一、招标条件

湄洲湾职业技术学院迁建工程体育馆、图文信息中心BIM技术服务 已经学院党委会研究通过批准建设，建设资金来自 学院自筹 ，招标人为  湄洲湾职业技术学院  ，本工程已具备招标条件，现对该工程进行  邀请  招标，拟采用邀请招标方式邀请具有相应资质的合格的承包人就本工程提交密封投标。

二、工程概况

1、工程地点：福建省莆田市涵江区梧塘镇                                    。

2、建设规模：湄洲湾职业技术学院迁建工程体育馆，建筑面积10177平方米；图文信息中心，建筑面积25580平方米；合计总建筑面积35757平方米。

3、评价成果：提交BIM三维模型、问题分析报告、优化报告、模型漫游视频等，并通过招标人审批。

4、资金来源：学院自筹。

5、承包范围：提供体育馆、图文信息中心共计约3.6万平方米范围内的建筑、结构和机电各专业的BIM技术咨询，进行BIM模型搭建、模型碰撞检测、管线综合优化调整、可建性分析报告、施工模型更新、施工出图指导、项目进度模拟等全过程技术服务工作。具体工作内容包括但不限于：（1）三维BIM模型创建：根据招标人提供的本项目各专业施工图纸建立BIM模型，BIM模型内容包括土建专业和机电设备安装专业。（2）碰撞检查与优化：把各专业BIM模型进行合并，在施工之前，进行各专业设计图纸检查，提前发现图纸问题，查找机电各专业之间以及机电与建筑结构专业的冲突点，同时检查结构净高以及机电管线综合优化后净高是否满足要求。及时发现可能存在的问题并在施工之前调整设计，减少设计图纸自身错误或冲突导致的工程变更、现场签证。特别注意以下两点：a.结合深化设计图纸，b.管线综合优化需符合施工实际情况。（3）设计变更调整：建造施工过程中，根据工程变更、现场实际情况，对BIM模型进行维护和调整，使其与现场实际施工保持一致。（4）竣工阶段应用：a.工程竣工后，完善提交竣工模型；b.竣工模型在运营管理阶段的信息查询检索应用和解决方案。(5)培训及成果申报：组织相关BIM培训，分为管理人员与技术人员，通过培训管理人员能熟练操作应用BIM相关功能，技术人员能够熟练掌握进行BIM模型的创建与应用工作。

6、投标有效期： 30个日历天。

三、承包方式

本工程实行包措施、包质量、包安全、包工期、包文明、包管理、包利润、包风险、包报告审批通过、包税金等一揽子、全过程包干。

四、工期标书提交时间及开标时间

1、本合同总工期30个工作日

2、以上工期为承包人完成本承包范围的全部时间

3、标书提交时间的截止时间（投标截止时间）为2017年7月21日上午10：00

4、开标时间2017年7月21日上午10：00

五、合同价款

1、结算办法：固定总价包干。

2、按以上第“1”中约定的结算总价款包含：为完成本服务工作发生的全部人工费、材料费、技术措施费、其它措施费、企业管理费、利润、现场调查费、报告文件的编制费、税金、各种规费及与完成本项目有关的所有费用。

3、付款方式：

一、承包人与发包人签订书面合同后，发包人向承包人支付总价款的30%作为定金；

二、承包人完成BIM三维模型及相应的碰撞报告、管综优化报告后支付总价款的40%的进度款；

三、承包人完成施工进度模拟、施工出图指导后，发包人向承包人支付总价款的25%的进度款；

四、承包人完成施工变更模型更新，并提交最终的BIM模型后，发包人向承包人支付总价款的5%。

六、投标保证金

1、投标人须在领取招标文件的同时向招标人缴纳5000.00元的投标保证金，现金缴纳或转帐。

2、发生以下情形的，招标人有权没收投标人的投标保证金：

⑴投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

⑵中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

⑶中标人不能按要求履约的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿；

⑷招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起3个日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

七、评标办法

本招标工程采用的评标办法：简单低价中标法

八、本招标工程招标人对投标人的资格审查采用资格后审方式。招标人不组织现场踏勘，投标人应根据招标人提供的工程位置自行踏勘现场。

九、投标保证金返还

对参加该工程投标而未被定为中标人的投标人的投标保证金，在招标人确定中标人后当场退还投标保证金。对被确定为中标人的投标人的投标保证金，将直接转为履约保证金，在工程完成后一并返还给中标人。

十、商务标投标文件的组成及顺序（以下资料均用A4纸打印）

1、报价单（格式）。

2、法定代表人授权委托书。

3、企业营业执照（复印件加盖公章）。

4、企业资质证书（复印件加盖公章）。

5、组织机构代码证（复印件加盖公章）。

十一、投标资质要求

1、投标人具有独立法人资格。

2、投标人完成过相似的BIM咨询服务业绩。

十二、招标文件的获取

投标人请于2017年7月14日至2017年7月20日，每天上午8 时30 分至 11 时30 分，下午 15 时 00 分至 17 时 00 分(北京时间，下同)到学院26号楼一层后勤管理处领取书面招标文件。

十三、逾期送达的投标文件将被拒绝，如发现有串通投标情形的，发包人将对串通承包人的标书作废标处理，并立即取消其投标资格。

十四、取得本招标文件的承包人不得将资料私自向外扩散或其它方式进行传播，否则，发包人有权追究承包人的法律责任。

十五、联系方式：

招标人：湄洲湾职业技术学院   联系人： 陈老师。

地址： 仙游县枫亭镇蔡襄北街1999号

电话： 18100570116          传真： 0594-7692626